ASUNTO OY LOHIVERKKO

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA                                                                                  2018-7

AIKA		12.9.2018 klo 18

PAIKKA		Lohitie 19

LÄSNÄ		Jorma Mäkinen, puheenjohtaja

Eila Salmi, jäsen

Katariina Ylijoki, jäsen

Kari Pakarinen, jäsen

Teppo Häyrynen, jäsen

- KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja totesi sen päätösvaltaiseksi, koska kaikki hallituksen jäsenet olivat mukana. Puheenjohtaja toimii kokouksen sihteerinä.

- EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin kokouksien 2018-5-6 pöytäkirjat.

- KESKENERÄISET ASIAT (liite 1)

Päivitettiin keskeneräisten asioiden lista. Todettiin valmistuneet asiat:

    - huoltomaalaukset: roskakatos, autokatoksen vaaka- ja pystypalkit, A- ja B-talon eteläpuolen, C-talon länsipuolen ja autokatoksen etelä- ja pohjoispuolen ulkoseinäpaneloinnit, ulko-ovipaneelit

    - lahon koivun kaato katualueelta

    - lehtikompostoria ei rakenneta

    - leikkipaikan hiekka toimitettu

    - viemärien toimivuus tarkistettu B5 ja C15

KY tarkistaa B11/12 aidan korjaustarpeen.

- SOPIMUSASIAT

4.1. Isännöitsijäsopimuksen neuvottelut jatkuvat

4.2. Kattokorjauksen takuutarkastus (KerabitPro): isännöitsijä järjestää, takuuaika umpeutuu 20.9.2018, valvoja osallistuu tarkastukseen.

4.3. Kiinteistön vakuutusarvo: IF:n vakuutuskirjan kuutiot poikkeavat sekä kiinteistöveron että Espoon kaupungin rakennusrekisterin kuutioista. JM selvittää meklarin kanssa.

- VUOSIKORJAUKSET

5.1. Viemärien puhdistu

B5 ja C15 viemärit kuvattiin (Kotisun). C-talon viemärissä todettiin ongelmia. Päätettiin, että isännöitsijä pyytää kuvaus- ja puhdistustarjoukset. Tämä ei sisälly vuoden 2018 talousarvioon.

- B10 ETUPIHAN TERASSIN MUUTOSTYÖ

B10 esittämä terassin rakentaminen etupihalle hyväksyttiin. Terassin kunnossapito on B10:n vastuulla. KY informoi B10 yhtenäisestä maalauksesta.

- VUODEN 2019 TALOUSARVIO: KUNNOSSAPITOTARPEET

Perustana on 2016 kuntoarviossa määritetyt asiat. Lisäksi kartoitetaan osakaskyselyllä kunnossapitoon ja viihtyvyyteen vaikuttavia tarpeita.

- TALOUSTILANNE

Talousarvio on toteutunut 1-7.2018 suunnitelman mukaan, ainoa ennakoimaton asia oli kattokupujen vuoto, joita jouduttiin uusimaan 8 kpl. Maksuvalmius on ollut hyvä.

- MUUT ASIAT

Syystalkoot pidetään 23.10.2018 klo 17 alkaen. Tavanomaisten töiden lisäksi raivataan tontin länsirajalla oleva kasvusto, maalataan reunaviivat postilaatikon luona oleville pysäköintipaikoille ja puhdistetaan B10 seinä.

- SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS

Pidetään 28.11.2018 klo 18.

- KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Jorma Mäkinen		Katariina Ylijoki

Puheenjohtaja

Eila Salmi		Kari Pakarinen

Teppo Häyrynen